Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA)

Programación III

PROYECTO FINAL

Sistema de Reservas de Citas

Nombre: Brian Amaury Guzman Mañon

Matrícula: 20241286

Profesor: Kelyn Tejada

# Índice

Índice	2

Introducción	3

1. Estrategia de Trabajo (Planificación)	3

1.1 Nombre del proyecto de software	3

1.2 Tecnología para aplicar	3

1.3 Objetivo del proyecto	3

1.4 Alcance del proyecto	4

1.5 Cronograma del proyecto	4

1.6 Definición del primer Release	4

1.6.1 Requerimientos funcionales	5

1.6.2 Requerimientos no funcionales	5

2. Metodología Scrum	6

2.1 Definición de tareas a ejecutar	6

2.2 Definición del equipo de trabajo	6

2.3 Herramientas y definición de épicas	6

2.4 Ceremonias de Scrum	6

2.5 Historias de usuario	7

3. Plan de Pruebas	8

3.1 Requerimientos relacionados con las historias de usuario	8

3.2 Criterios de aceptación y rechazo	8

3.3 Herramientas de pruebas justificadas	8

3.4 Cronograma de ejecución de pruebas	8

3.5 Plantillas para casos de prueba y equipos de pruebas	9

3.6 Plan de automatización de pruebas	10

3.7 Ejecución y demostración	10

4. Demostración y Entregables	12

4.1 Video	12

4.2 Links funcionales	12

Conclusiones	13

Bibliografía	14

# Introducción

Este documento presenta el proyecto final de la asignatura Programación III: un sistema de reservas de citas construido aplicando la metodología Agile-Scrum de principio a fin. El documento cubre la planificación del proyecto, la aplicación práctica de Scrum (equipo, épicas, historias de usuario), el plan de pruebas y la evidencia de su ejecución, y los entregables de la demostración.

El sistema resuelve un problema real y acotado: automatizar el agendamiento de citas entre clientes y profesionales, aplicando un conjunto de reglas de negocio que evitan los errores más comunes de una agenda manual (citas duplicadas, profesionales comprometidos en dos horarios a la vez, reservas fuera de horario laboral). Cada una de esas reglas fue construida siguiendo un ciclo de prueba-antes-que-código, lo cual se documenta en la sección 3 junto con la evidencia real de su ejecución.

# 1. Estrategia de Trabajo (Planificación)

## 1.1 Nombre del proyecto de software

Sistema de Reservas de Citas: una API REST para la gestión de clientes, profesionales y el agendamiento de citas entre ellos, con validación automática de las reglas de disponibilidad del negocio.

## 1.2 Tecnología para aplicar

Las siguientes herramientas y lenguajes se emplearon en el desarrollo del sistema, junto con la justificación de cada elección:

- Python 3.12 — lenguaje del backend; sintaxis clara y curva de aprendizaje corta, ideal para un desarrollo ágil e iterativo.

- FastAPI — framework del API REST. Se eligió porque genera documentación interactiva (Swagger UI) de forma automática, sin escribir una sola línea de frontend, lo cual acelera tanto el desarrollo como la demostración del sistema.

- SQLAlchemy 2.0 + SQLite — ORM y motor de base de datos embebido. No requiere instalar ni configurar un servidor de base de datos aparte, por lo que el proyecto corre en cualquier máquina sin pasos adicionales.

- Pydantic v2 — validación de datos de entrada y salida, integrado nativamente con FastAPI.

- pytest y pytest-html — framework de pruebas automatizadas y generación de reportes de evidencia (justificación ampliada en la sección 3.3).

- Git y GitHub — control de versiones y repositorio remoto del código fuente.

- Jira (Atlassian) — gestión del backlog, las épicas y las historias de usuario.

## 1.3 Objetivo del proyecto

Desarrollar un sistema que centralice y automatice el agendamiento de citas entre clientes y profesionales, sustituyendo procesos manuales propensos a error (agendas en papel, mensajería informal, hojas de cálculo) por una API que garantiza, mediante validaciones automáticas, que un profesional nunca quede agendado en dos citas que se crucen, que un cliente no reserve fuera del horario disponible, y que toda cita cumpla las reglas mínimas de negocio antes de confirmarse.

## 1.4 Alcance del proyecto

El primer Release del sistema incluye:

- Registro y consulta de clientes.

- Registro y consulta de profesionales, incluyendo su horario laboral.

- Agendamiento de citas, aplicando las seis reglas de negocio descritas en la sección 1.6.1.

- Confirmación y cancelación de citas.

- Documentación interactiva del API (Swagger UI) para probar cada funcionalidad desde el navegador.

Explícitamente fuera del alcance de este primer Release:

- Interfaz gráfica de usuario (frontend web o móvil).

- Envío de notificaciones automáticas (correo electrónico, SMS).

- Cobros, pagos o facturación.

- Soporte para múltiples sucursales.

- Autenticación y control de acceso de usuarios (login).

## 1.5 Cronograma del proyecto

El proyecto se ejecutó en una sesión de trabajo intensiva y continua, estructurada en las siguientes actividades:

| # | Actividad | Entregable | Horario | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Levantamiento de requerimientos y diseño del modelo de datos | Alcance y modelo de datos definidos | 17/08/2026, 6:30 p.m. – 6:45 p.m. | Brian Guzmán |
| 2 | Configuración del entorno y repositorio | Repositorio inicial en GitHub | 17/08/2026, 6:45 p.m. – 7:00 p.m. | Brian Guzmán |
| 3 | Desarrollo: gestión de clientes y profesionales | Endpoints CRUD funcionando | 17/08/2026, 7:00 p.m. – 7:30 p.m. | Brian Guzmán |
| 4 | Desarrollo: agendamiento y las 6 reglas de negocio | 6 reglas implementadas y probadas | 17/08/2026, 7:30 p.m. – 9:00 p.m. | Brian Guzmán |
| 5 | Carga de épicas e historias de usuario en Jira | Tablero Scrum completo | 17/08/2026, 9:00 p.m. – 9:30 p.m. | Brian Guzmán |
| 6 | Redacción del documento del proyecto | Este documento | 17/08/2026, 9:30 p.m. – 10:45 p.m. | Brian Guzmán |
| 7 | Grabación del video demostrativo | Video del incremento | 17/08/2026, 10:45 p.m. – 11:10 p.m. | Brian Guzmán |
| 8 | Formato final y entrega | PDF, links y entrega oficial | 17/08/2026, 11:10 p.m. – 11:59 p.m. | Brian Guzmán |

## 1.6 Definición del primer Release

El primer Release entrega un backend completamente funcional para la gestión de clientes, profesionales y citas, con todas las reglas de negocio activas y cubiertas por pruebas automatizadas.

### 1.6.1 Requerimientos funcionales

| ID | Descripción |
| --- | --- |
| RF-01 | El sistema debe permitir registrar un cliente con nombre, correo y teléfono. |
| RF-02 | El sistema debe impedir el registro de un cliente con un correo ya existente. |
| RF-03 | El sistema debe permitir consultar y listar los clientes registrados. |
| RF-04 | El sistema debe permitir registrar un profesional junto con su horario laboral. |
| RF-05 | El sistema debe permitir consultar los profesionales registrados. |
| RF-06 | El sistema debe permitir agendar una cita para un cliente con un profesional. |
| RF-07 | El sistema debe rechazar una cita que se solape con otra cita activa del mismo profesional. |
| RF-08 | El sistema debe rechazar una cita que no quepa dentro del horario laboral del profesional. |
| RF-09 | El sistema debe rechazar una cita agendada en el pasado. |
| RF-10 | El sistema debe rechazar una duración de cita que no sea múltiplo de 30 minutos. |
| RF-11 | El sistema debe rechazar una cita si el cliente ya tiene otra cita activa que se solape, aunque sea con otro profesional. |
| RF-12 | El sistema debe permitir confirmar una cita en estado PENDIENTE. |
| RF-13 | El sistema debe permitir cancelar una cita activa, exigiendo un mínimo de 24 horas de anticipación. |
| RF-14 | El sistema debe permitir listar citas filtrando por profesional, cliente o estado. |

### 1.6.2 Requerimientos no funcionales

| ID | Descripción |
| --- | --- |
| RNF-01 | El sistema debe exponer documentación interactiva del API (Swagger UI) sin configuración adicional. |
| RNF-02 | El sistema debe validar todos los datos de entrada antes de persistirlos en la base de datos. |
| RNF-03 | El sistema debe responder con códigos de estado HTTP estándar (200, 201, 404, 409, 422) según el resultado de cada operación. |
| RNF-04 | El sistema debe contar con una suite de pruebas automatizadas que cubra cada regla de negocio con al menos un caso de aceptación y uno de rechazo. |
| RNF-05 | El sistema debe poder ejecutarse localmente con un solo comando, sin depender de servicios externos. |

# 2. Metodología Scrum

## 2.1 Definición de tareas a ejecutar

El trabajo se dividió en las siguientes tareas técnicas, agrupadas por componente:

- Diseñar el modelo de datos (Cliente, Profesional, Cita) y su persistencia con SQLAlchemy.

- Implementar el CRUD de clientes con validación de correo único.

- Implementar el CRUD de profesionales con horario laboral.

- Implementar el endpoint de agendamiento de citas.

- Implementar, una por una, las seis reglas de negocio del agendamiento.

- Implementar los endpoints de confirmar y cancelar una cita.

- Escribir las pruebas automatizadas de cada funcionalidad y cada regla.

- Configurar el reporte de evidencia de ejecución de pruebas (pytest-html).

- Documentar el proyecto y preparar la demostración en video.

## 2.2 Definición del equipo de trabajo

Este es un proyecto individual. Por su naturaleza académica y su alcance acotado, un solo integrante asume los tres roles de Scrum de forma secuencial según la actividad que se esté realizando, práctica común en equipos pequeños:

| Rol | Responsable | Responsabilidades | Habilidad clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Brian Guzmán Manon | Define el objetivo del producto, prioriza el backlog y acepta las historias completadas. | Entendimiento del dominio del negocio (reglas de agendamiento). |
| Scrum Master | Brian Guzmán Manon | Facilita el proceso, organiza el trabajo por sprints y vela por el cumplimiento del plan. | Organización y gestión del tiempo. |
| Development Team | Brian Guzmán Manon | Implementa el backend, escribe las pruebas automatizadas y documenta el sistema. | Python, FastAPI, pruebas automatizadas. |

## 2.3 Herramientas y definición de épicas

La gestión de historias de usuario y el tablero Scrum se llevan en Jira (Atlassian), en un proyecto tipo Scrum con backlog, sprints y tablero Kanban. El backlog se organiza en cuatro épicas:

- Gestión de Clientes — registro y consulta de clientes.

- Gestión de Profesionales — registro y consulta de profesionales y su horario.

- Agendamiento — creación de citas y las cinco reglas de negocio que se validan al agendar.

- Ciclo de Vida de la Cita — confirmación y cancelación de citas.

## 2.4 Ceremonias de Scrum

| Ceremonia | Fecha y hora | Duración | Participantes | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | 17/08/2026, 6:30 p.m. | 15 min | Brian Guzmán | Definir el alcance del primer Release y las tareas del sprint. |
| Daily Stand-up | 17/08/2026, cada bloque de trabajo | 15 min | Brian Guzmán | Revisar avance y bloqueos entre bloques de desarrollo. |
| Sprint Review | 17/08/2026, 10:45 p.m. | 20 min | Brian Guzmán | Demostrar el incremento del sistema (grabación del video). |
| Sprint Retrospective | 17/08/2026, 11:00 p.m. | 10 min | Brian Guzmán | Identificar qué mejorar (documentado en la sección de Conclusiones). |

## 2.5 Historias de usuario

Se definieron diez historias de usuario, agrupadas en las cuatro épicas del backlog y cargadas en el tablero Jira con sus criterios de aceptación y puntos de historia. Los puntos se estimaron con escala de Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8), usando como referencia la historia más simple (HU-02, consultar clientes, valor 1).

| ID | Épica | Historia | Pts. |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Gestión de Clientes | Como recepcionista quiero registrar un cliente para poder agendarle citas. | 2 |
| HU-02 | Gestión de Clientes | Como recepcionista quiero consultar y listar clientes para elegir a quién agendarle una cita. | 1 |
| HU-03 | Gestión de Profesionales | Como administrador quiero registrar un profesional con su horario para que el sistema sepa cuándo puede recibir citas. | 2 |
| HU-04 | Gestión de Profesionales | Como recepcionista quiero consultar los profesionales y su horario para saber a quién asignar una cita. | 1 |
| HU-05 | Agendamiento | Como recepcionista quiero agendar una cita para un cliente con un profesional para reservar el servicio. | 3 |
| HU-06 | Agendamiento | Como administrador quiero que el sistema rechace citas que se crucen con otra del mismo profesional para no comprometerlo en dos lugares a la vez. | 5 |
| HU-07 | Agendamiento | Como administrador quiero que el sistema rechace citas fuera del horario del profesional para no agendar fuera de su disponibilidad real. | 3 |
| HU-08 | Agendamiento | Como administrador quiero que el sistema rechace citas en el pasado o con duración inválida para mantener la agenda consistente. | 2 |
| HU-09 | Agendamiento | Como administrador quiero que el sistema rechace una cita si el cliente ya tiene otra activa que se solape, aunque sea con otro profesional. | 3 |
| HU-10 | Ciclo de Vida de la Cita | Como recepcionista quiero confirmar una cita pendiente o cancelarla con anticipación suficiente para gestionar cambios de agenda. | 3 |

Nota sobre HU-06 (5 puntos, la de mayor esfuerzo estimado): durante su implementación, la prueba automatizada detectó un error real en la lógica de comparación de rangos de fechas, que fue corregido antes de continuar. Ese hallazgo confirma la estimación de 5 puntos frente a historias similares de 3, y se documenta con más detalle en la sección 3.7.

# 3. Plan de Pruebas

## 3.1 Requerimientos relacionados con las historias de usuario

Trazabilidad entre requerimientos funcionales, historias de usuario y los casos de prueba que los verifican:

| Requerimiento | Historia | Casos de prueba |
| --- | --- | --- |
| RF-01, RF-02, RF-03 | HU-01, HU-02 | CP-002 a CP-006 |
| RF-04, RF-05 | HU-03, HU-04 | CP-007 a CP-009 |
| RF-06 | HU-05 | CP-010 a CP-013 |
| RF-07 | HU-06 | CP-019, CP-020, CP-026 |
| RF-08 | HU-07 | CP-021, CP-022 |
| RF-09 | HU-08 | CP-023 |
| RF-10 | HU-08 | CP-024 |
| RF-11 | HU-09 | CP-025 |
| RF-12, RF-13, RF-14 | HU-10 | CP-014 a CP-018, CP-027, CP-028 |
| RNF-01 a RNF-05 | Todas | Verificado de forma transversal (ver 3.6 y 3.7) |

## 3.2 Criterios de aceptación y rechazo

Un caso de prueba se considera Aprobado cuando la respuesta del API cumple dos condiciones a la vez: el código de estado HTTP coincide con el esperado, y el efecto en la base de datos es el esperado (por ejemplo, que la cita quede en el estado correcto, o que no se haya creado ningún registro cuando la operación debía rechazarse).

Un caso de prueba se considera Fallido cuando el código de estado HTTP no coincide con el esperado, o cuando hay un efecto secundario no deseado (por ejemplo, que una cita inválida termine guardada en la base de datos).

## 3.3 Herramientas de pruebas justificadas

| Herramienta | Justificación |
| --- | --- |
| pytest | Estándar de facto para pruebas en Python. Su sintaxis basada en assert simples y su sistema de fixtures reducen el código repetitivo frente a unittest, que exige clases y métodos assertEqual. |
| pytest-html | Genera un reporte HTML autocontenido de la ejecución, que sirve como evidencia sin depender de un servidor de integración continua. |
| TestClient de FastAPI (basado en httpx) | Permite probar cada endpoint sin levantar un servidor real, lo que hace las pruebas rápidas y deterministas. |
| SQLite en memoria por prueba | Cada prueba recibe una base de datos limpia y aislada, evitando que el resultado de una prueba dependa del orden de ejecución o contamine a otra. |

## 3.4 Cronograma de ejecución de pruebas

| Tipo | Alcance | Casos | Momento de ejecución | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Automatizada | Endpoints CRUD (clientes y profesionales) | CP-002 a CP-009 | Durante el desarrollo de cada endpoint | Brian Guzmán |
| Automatizada | Flujo de citas (crear, confirmar, cancelar, listar) | CP-010 a CP-018 | Durante el desarrollo del flujo de citas | Brian Guzmán |
| Automatizada | Las seis reglas de negocio | CP-019 a CP-028 | Una regla a la vez, en ciclo rojo-verde | Brian Guzmán |
| Manual — exploratoria | Flujo completo desde Swagger UI | — | Antes de grabar el video demostrativo | Brian Guzmán |
| Manual — regresión | Suite completa (pytest) más revisión de enlaces | 28 casos | Justo antes de la entrega | Brian Guzmán |

## 3.5 Plantillas para casos de prueba y equipos de pruebas

Formato utilizado para documentar cada caso de prueba:

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID del caso | CP-000 |
| Requerimiento asociado | RF-00 / RNF-00 |
| Historia de usuario | HU-00 |
| Precondiciones | Estado que debe existir antes de ejecutar la prueba |
| Pasos | Secuencia de acciones sobre el API |
| Resultado esperado | Código HTTP y efecto esperado en la base de datos |
| Tipo | Automatizada / Manual |
| Estado | Aprobada / Fallida |

Listado de los 28 casos de prueba automatizados que componen la suite:

| ID | Título | Tipo |
| --- | --- | --- |
| CP-001 | El servicio responde y reporta estado operativo | Automatizada |
| CP-002 | Crear cliente con datos válidos | Automatizada |
| CP-003 | Rechazar cliente con correo duplicado | Automatizada |
| CP-004 | Rechazar correo con formato inválido | Automatizada |
| CP-005 | Consultar cliente inexistente devuelve 404 | Automatizada |
| CP-006 | Listado de clientes incluye el creado | Automatizada |
| CP-007 | Crear profesional con horario válido | Automatizada |
| CP-008 | Rechazar horario invertido (fin antes que inicio) | Automatizada |
| CP-009 | Consultar profesional inexistente devuelve 404 | Automatizada |
| CP-010 | Crear cita con datos válidos | Automatizada |
| CP-011 | Rechazar cita con cliente inexistente | Automatizada |
| CP-012 | Rechazar cita con profesional inexistente | Automatizada |
| CP-013 | Rechazar duración fuera del rango permitido (422) | Automatizada |
| CP-014 | Confirmar una cita pendiente | Automatizada |
| CP-015 | Rechazar confirmar una cita dos veces | Automatizada |
| CP-016 | Cancelar una cita activa | Automatizada |
| CP-017 | Rechazar cancelar una cita dos veces | Automatizada |
| CP-018 | Listado de citas filtrado por profesional | Automatizada |
| CP-019 | Rechazar solapamiento de citas del mismo profesional | Automatizada |
| CP-020 | Permitir citas pegadas (sin solapar) | Automatizada |
| CP-021 | Rechazar cita antes del horario de apertura | Automatizada |
| CP-022 | Rechazar cita que termina después del cierre | Automatizada |
| CP-023 | Rechazar cita agendada en el pasado | Automatizada |
| CP-024 | Rechazar duración que no es múltiplo de 30 minutos | Automatizada |
| CP-025 | Rechazar cliente con dos citas simultáneas | Automatizada |
| CP-026 | Una cita cancelada libera el horario | Automatizada |
| CP-027 | Rechazar cancelación sin 24h de anticipación | Automatizada |
| CP-028 | Permitir cancelación con anticipación suficiente | Automatizada |

Equipo de pruebas: al ser un proyecto individual, Brian Guzmán Manon es responsable del diseño, la implementación y la ejecución de los 28 casos de prueba.

## 3.6 Plan de automatización de pruebas

Las seis reglas de negocio se implementaron siguiendo un ciclo de prueba-antes-que-código: por cada regla, primero se escribió la prueba que describe el comportamiento esperado, se verificó que fallara (porque la regla aún no existía), se implementó la regla, y finalmente se confirmó que la prueba pasara. Este orden se documenta con detalle porque durante la Regla 1 (solapamiento de citas) la prueba detectó un error real en la comparación de rangos de fechas, corregido antes de seguir con las siguientes reglas.

Cada prueba usa una base de datos SQLite en memoria, creada y destruida por separado en cada caso (mediante fixtures de pytest), lo que garantiza pruebas deterministas e independientes del orden de ejecución. El comando `pytest` ejecuta la suite completa y genera automáticamente el reporte de evidencia en formato HTML.

## 3.7 Ejecución y demostración

La suite completa de 28 pruebas automatizadas se ejecuta con el comando `pytest` y produce el reporte `reporte-pruebas.html`, incluido como evidencia junto con este documento. El resultado de la última ejecución fue: 28 aprobadas, 0 fallidas.

Como evidencia adicional del proceso real de desarrollo (y no solo del resultado final): al implementar la Regla 1, la prueba automatizada de solapamiento de citas falló en el primer intento porque la función de comparación de rangos tenía una condición invertida. El error se corrigió y la prueba pasó a estar en verde. Ese mismo patrón se repitió al implementar la Regla 6 (cancelación con 24h de anticipación), donde dos pruebas que ya estaban en verde empezaron a fallar porque la fecha de prueba usada hasta ese momento («mañana a las 9:00») dejó de cumplir el mínimo de 24 horas dependiendo de la hora del día en que se ejecutara la suite; se corrigió creando una fecha de prueba distinta con holgura garantizada.

# 4. Demostración y Entregables

## 4.1 Video

El video demostrativo muestra el incremento del sistema construido en este primer Release: creación de un cliente y un profesional, agendamiento de una cita válida, un intento de agendamiento que viola una regla de negocio (y su rechazo), confirmación y cancelación de una cita, todo ejecutado desde la documentación interactiva del API (Swagger UI). El video cierra con la ejecución de la suite de pruebas automatizadas desde la terminal, mostrando el resultado en verde.

## 4.2 Links funcionales

Conforme a las reglas de entrega de la plataforma, los enlaces al repositorio de código, al tablero de gestión (Jira) y al video demostrativo se entregan mediante la opción “Texto en línea” de la plataforma de la tarea, y no se incluyen dentro de este documento PDF.

- Repositorio del código fuente (incluye el código de las pruebas automatizadas).

- Tablero de gestión en Jira, con las épicas y las diez historias de usuario.

- Video demostrativo del incremento del sistema.

# Conclusiones

Lo más difícil para mí durante el proyecto fue asegurar que las pruebas fueran realmente confiables y que no dependieran de condiciones externas, especialmente de la fecha y hora en que se ejecutaban. La implementación de nuevas reglas también me obligó a revisar pruebas que anteriormente funcionaban, lo que me enseñó que una suite de pruebas debe mantenerse y evolucionar junto con el sistema. Si tuviera más tiempo, dedicaría una parte mayor del desarrollo inicial a diseñar casos límite y escenarios de prueba antes de implementar cada regla, para detectar antes posibles supuestos o inconsistencias. Para un segundo entregable, agregaría funcionalidades que aporten mayor valor al usuario, como autenticación y diferentes roles de usuario, un sistema de notificaciones y recordatorios de citas, y una interfaz que permita consultar y gestionar las citas de forma sencilla. También incorporaría más validaciones y pruebas de integración para asegurar que las nuevas funcionalidades funcionen correctamente junto con las seis reglas de negocio existentes.

# Bibliografía

FastAPI. (2024). FastAPI documentation. https://fastapi.tiangolo.com/

SQLAlchemy. (2024). SQLAlchemy 2.0 documentation. https://docs.sqlalchemy.org/

Pydantic. (2024). Pydantic documentation. https://docs.pydantic.dev/

pytest. (2024). pytest documentation. https://docs.pytest.org/

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum. Scrum.org.

Atlassian. (2024). Jira Software documentation. https://www.atlassian.com/software/jira